# rSQLite – Roadmap delle migliorie

Roadmap operativa per portare l'attuale versione funzionante di rSQLite a una versione più solida, pulita e pronta per una futura v1.0.

## Fase 1 – Rifinitura del formatter

Pulire e rendere professionale l'output delle query.

Gestire allineamento, NULL e larghezza dinamica delle colonne.

Mostrare il numero di righe restituite.

Mostrare le righe modificate per INSERT, UPDATE e DELETE.

Valutare il tempo di esecuzione della query.

Migliorare la visualizzazione degli errori SQL.

## Fase 2 – Miglioramento della CLI

Implementare .help, .tables, .schema, .indexes, .databases e .version.

Aggiungere cronologia tramite readline.

Valutare il completamento automatico.

Mantenere il prompt rSQL>.

## Fase 3 – Logging e debug

Mantenere --debug.

Separare output normale e debug.

Evitare, se possibile, la dipendenza diretta della CLI da RNS per il logging.

Spostare la gestione del logging nel transport o in un modulo comune.

## Fase 4 – Pulizia dell'architettura

Definire l'API pubblica di transport.py.

Distinguere API pubbliche e stato interno (_identity, _link, _reticulum).

Definire chiaramente il contratto e il tipo restituito da execute().

Valutare la compatibilità bytes nel formatter.

Centralizzare le costanti condivise.

Ridurre duplicazioni tra client e server.

## Fase 5 – Configurazione

Consolidare rsqlite.conf.

Usare sezioni come [server.local] / [server.lab].

Separare Identity locale e server remoto.

Preparare una gestione della configurazione riutilizzabile.

## Fase 6 – Server e deployment

Rifinire server.py.

Gestire correttamente SQLite nel contesto multi-thread di Reticulum.

Definire Identity, database e working directory.

Creare il servizio systemd per rSQLite server.

Avvio automatico al boot e restart in caso di errore.

Gestire i log con journalctl.

Verificare utente, ambiente Python e percorsi assoluti.

## Fase 7 – Robustezza e test

Testare SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE.

Testare errori SQL, timeout e server non raggiungibile.

Testare chiusura e riapertura del Link.

Testare più richieste consecutive.

Testare client e server sulla stessa macchina.

Testare MacBook client e Debian server.

Aggiungere test automatici dove opportuno.

## Fase 8 – Funzionalità Reticulum

Valutare discovery dei server.

Valutare Announce.

Valutare gestione di più server.

Valutare Resource API per risultati molto grandi.

Mantenere Request/Response per le query normali.

## Fase 9 – Packaging e v1.0

Riorganizzare definitivamente il progetto.

Aggiungere pyproject.toml.

Preparare README e documentazione.

Definire API stabile, versione e changelog.

Preparare il repository GitHub.

Arrivare alla prima release stabile v1.0.

## Priorità immediata

Prima rifinire formatter e CLI, poi chiarire l'architettura di transport.py, consolidare la configurazione e infine preparare il server come servizio systemd.